# Rancangan Implementasi Deploy — TilawatiApp

Versi: 1.0

Tanggal Disusun: 2026-05-17

Status: Draft — Siap Eksekusi

Disusun untuk: Demo Sidang Tugas Akhir Tilawati Hijaiyah ASR

Lokasi referensi plan eksekusi: C:\Users\mirza\.claude\plans\apa-yang-harus-dilakukan-radiant-locket.md

____________________________________________________________

## 1. Tujuan & Konteks

### 1.1 Tujuan

Membawa aplikasi TilawatiApp dari status development (lokal) ke status production sehingga dapat dijalankan dari HP fisik tanpa ketergantungan koneksi LAN laptop pengembang. Hasil akhir: APK release yang siap di-sideload dan terhubung ke layanan ASR + backend cloud.

### 1.2 Konteks Sesi

Fase 1 (Klasifikasi Huruf) — selesai.

Fase 2 (ASR Word-Level) — selesai dengan model terbaik ASR-EXP-03-E3 (bukan lagi HPT-D).

Fase 3 (Development Flutter + FastAPI) — ~95% selesai per progress_tracker.md (2026-05-06).

Fase 4 (Production Deploy) — fokus dokumen ini.

### 1.3 Update Model (Penting)

Model ASR yang dideploy adalah ASR-EXP-03-E3, hasil HPT (Hyper-Parameter Tuning) Phase-2 LR × Dropout terbaik dari 6 kombinasi (E1–E6). Detail dari Model/Blueprint dan Rancangan/rancangan_alur_ASR_extended.docx:

| Aspek | HPT-D (lama) | **ASR-EXP-03-E3 (baru)** |
| --- | --- | --- |
| Pendekatan | Char-level CTC awal | Word-Level CTC + Extended Dataset + Jonathan-base |
| CER | 0.1013 | 0.0382 |
| WER | 0.2025 | 0.0712 |
| Accuracy | ~65% (TSA) | 92.8% |
| Trainable params Phase 2 | n/a | 98.7% (311M / 315M) |
| SpecAugment Phase 2 | n/a | mask_time=0.05, mask_feat=0.004 |

Artefak model E3 berada di:

D:\TA\TilawatiApp\Model\Model Final ASR\ASR-EXP-03-E3\final model exp03e3\asr_hpt_e3\best_model\

### 1.4 Status Evaluasi (di luar scope deploy)

Audit pipeline rekam-audio → ASR → score → simpan → progress menunjukkan tidak ada bug runtime. Laporan "field mismatch" dari eksplorasi awal merupakan false positive — data lesson di-hardcode di frontend/lib/screens/jilid_selection_screen.dart, bukan dari backend ai_service.py. Scoring per-komponen disamakan dengan overall_score di /submit_lesson_result dan diterima sebagai keputusan desain MVP. Tidak ada perubahan kode evaluasi pada sesi ini.

____________________________________________________________

## 2. Arsitektur Production

┌──────────────────────────┐
│   Flutter APK (release)  │
│   sideloaded ke HP user  │
└────────────┬─────────────┘
             │ HTTPS
             ▼
┌──────────────────────────┐
│   Railway.app            │
│   ├─ FastAPI (uvicorn)   │
│   │   • auth             │
│   │   • lessons          │
│   │   • evaluation       │
│   │   • progress         │
│   │   • glossary         │
│   └─ PostgreSQL plugin   │
└────────────┬─────────────┘
             │ HTTPS (env: ASR_SERVICE_URL)
             ▼
┌──────────────────────────┐
│   HuggingFace Spaces     │
│   (Docker SDK)           │
│   └─ ASR-EXP-03-E3       │
│      Wav2Vec2ForCTC      │
│      • GET  /health      │
│      • POST /transcribe  │
└──────────────────────────┘

### 2.1 Justifikasi Platform

HuggingFace Spaces (ASR): gratis untuk model public, mendukung Docker SDK dengan Git LFS untuk file 1.2 GB. Cocok untuk inference stateless.

Railway (Backend + DB): gratis $5/bulan credit (cukup untuk demo), PostgreSQL plugin built-in, deploy via Dockerfile mudah, public HTTPS otomatis.

APK sideload: menghindari kompleksitas Play Store review untuk demo TA. Distribusi via ADB ke HP penguji.

____________________________________________________________

## 3. Komponen yang Di-deploy

### 3.1 Model ASR-EXP-03-E3

Source artefak: D:\TA\TilawatiApp\Model\Model Final ASR\ASR-EXP-03-E3\final model exp03e3\asr_hpt_e3\best_model\

Total ukuran: ≈1.2 GB

Files (10):

model.safetensors (≈1.17 GB) — bobot model, di-LFS

config.json — arsitektur Wav2Vec2ForCTC

vocab.json — vocab word-level Extended Dataset

id2word.json, word2id.json — mapping bidirectional

preprocessor_config.json — feature extractor (16 kHz)

tokenizer_config.json, special_tokens_map.json, added_tokens.json — tokenizer

training_args.bin — referensi konfigurasi training (di-LFS)

Wrapper API: Model/Deploy/api/

Dockerfile — base PyTorch CPU, EXPOSE 7860, CMD uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 7860

main.py — FastAPI dengan endpoint:

GET /health → {"status":"ok","model":"ASR-EXP-03-E3","device":"cpu"}

POST /transcribe (multipart audio, max 10 MB) → {"transcript": "...", "confidence": ...}

inference.py — load model & transcribe_bytes()

requirements.txt — torch, transformers, librosa, fastapi, uvicorn

.gitattributes — Git LFS untuk *.safetensors & *.bin

README.md — YAML header HF Spaces (title, sdk, app_port: 7860)

### 3.2 Backend FastAPI

Source: D:\TA\TilawatiApp\Tilawati\backend\

Routers terdaftar di `app/main.py`: auth, lessons, evaluation, progress, glossary

Persistence:

PostgreSQL via SQLAlchemy async (asyncpg driver)

Schema auto-create: Base.metadata.create_all di lifespan hook (app/database.py:23)

Tidak perlu Alembic untuk MVP — startup hook cukup

ASR call:

HTTP client → ASR_SERVICE_URL (env var)

Fallback ke mock jika ASR_SERVICE_URL kosong/error

Auth: JWT dengan SECRET_KEY env var

Dockerfile: existing di backend/Dockerfile

### 3.3 Frontend Flutter

Source: D:\TA\TilawatiApp\Tilawati\frontend\

Build target: Android (release APK)

Strategi baseUrl: String.fromEnvironment('API_BASE_URL', defaultValue: 'http://localhost:8000')

Dev: pakai default (atau --dart-define=API_BASE_URL=http://10.0.2.2:8000 untuk emulator)

Prod: flutter build apk --release --dart-define=API_BASE_URL=https://<app>.railway.app

Packages utama: provider, dio, shared_preferences, flutter_sound, image_picker

____________________________________________________________

## 4. Konfigurasi & Env Vars

### 4.1 HuggingFace Spaces (ASR)

README YAML header:

---
title: ASR Hijaiyah EXP-03-E3
emoji: 🕌
colorFrom: green
colorTo: blue
sdk: docker
app_port: 7860
pinned: false
---

Git LFS tracking (.gitattributes):

*.safetensors filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.bin filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text

Tidak ada secret yang perlu di-set. Semua public.

### 4.2 Railway Backend

railway.toml:

[build]
builder = "DOCKERFILE"
dockerfilePath = "Dockerfile"

[deploy]
startCommand = "uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT"
healthcheckPath = "/health"
healthcheckTimeout = 100
restartPolicyType = "ON_FAILURE"
restartPolicyMaxRetries = 3

Env vars yang harus di-set di Railway dashboard:

| Variable | Nilai | Catatan |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | postgresql+asyncpg://... | Auto-set oleh PG plugin, override scheme dari postgresql:// ke postgresql+asyncpg:// |
| SECRET_KEY | Random 32+ char hex | Generate: openssl rand -hex 32 |
| ASR_SERVICE_URL | https://<user>-tilawati-asr-exp03e3.hf.space | URL Space dari Fase 2 |
| ASR_MODEL_DIR | (kosong) | Force remote ASR, jangan load lokal di Railway |
| CLASSIFICATION_MODEL_DIR | (kosong) | Klasifikasi tidak dideploy, fallback graceful |

### 4.3 Frontend Build

Build command production:

flutter build apk --release --dart-define=API_BASE_URL=https://<app>.railway.app

Output APK: build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk

____________________________________________________________

## 5. Urutan Implementasi

### Fase 0 — Dokumen Rancangan (~30 menit)

File ini sendiri. Menjadi single source of truth eksekusi.

### Fase 1 — Sync & Fix Artefak Deploy (~30 menit)

Verifikasi & sync model E3 ke Model/Deploy/api/model/ (compare timestamp/size vs best_model/)

Update label HPT-D → ASR-EXP-03-E3 di Model/Deploy/api/main.py (title + health response)

Update Model/Deploy/api/README.md: tambah app_port: 7860, title, metrics

Create Tilawati/backend/railway.toml

Refactor Tilawati/frontend/lib/config/api_config.dart ke String.fromEnvironment

Update referensi HPT-D di dokumentasi: Tilawati/CLAUDE.md, Tilawati/DEPLOYMENT_PLAN.md, Tilawati/progress_tracker.md, Model/CLAUDE.md, dan string literal di backend (jika ada)

### Fase 2 — Deploy ASR ke HF Spaces (~1–2 jam)

Buat akun HF (x4veront@gmail.com)

Create Space tilawati-asr-exp03e3 (Docker SDK, Public)

Clone repo Space lokal, setup Git LFS

Copy isi Model/Deploy/api/ → repo Space, commit, push (1.2 GB)

Monitor build (~15 menit)

Test /health & /transcribe

Catat URL https://<user>-tilawati-asr-exp03e3.hf.space

### Fase 3 — Deploy Backend ke Railway (~1–2 jam)

Akun Railway (verifikasi telepon)

New Project → Deploy Tilawati/backend/ via GitHub atau CLI

Add PostgreSQL plugin

Override DATABASE_URL scheme ke postgresql+asyncpg://

Set env vars SECRET_KEY, ASR_SERVICE_URL, ASR_MODEL_DIR="", CLASSIFICATION_MODEL_DIR=""

Deploy, monitor build log

Test /health & POST /api/auth/register

Catat URL https://<app>.railway.app

### Fase 4 — Build APK Release + Sideload (~30 menit)

cd D:\TA\TilawatiApp\Tilawati\frontend
flutter clean
flutter pub get
flutter build apk --release --dart-define=API_BASE_URL=https://<app>.railway.app
adb install build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk

### Fase 5 — E2E Testing di HP Fisik (~1–2 jam)

8 test cases, lihat Bagian 7.

____________________________________________________________

## 6. Risiko & Mitigasi

| # | Risiko | Severity | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vocab/tokenizer E3 incompatible dengan wrapper inference.py (jika wrapper masih asumsikan vocab HPT-D) | HIGH | Test lokal: python Model/Deploy/api/main.py + curl /transcribe dengan sample WAV sebelum push HF |
| 2 | Upload 1.2 GB ke HF timeout | MEDIUM | Koneksi kabel/stabil, Git LFS chunked resume |
| 3 | HF Spaces sleep setelah 48 jam idle | MEDIUM | Ping /health 15 menit sebelum demo; warmup ≈30 detik |
| 4 | Railway free credit ($5/bulan) habis | LOW | Monitor dashboard, estimasi <$2 untuk demo + testing |
| 5 | DATABASE_URL Railway pakai scheme sync postgresql:// | MEDIUM | Override manual env var |
| 6 | Audio Flutter (AAC/AMR) tidak compatible dengan backend ASR | LOW | Backend librosa.load(sr=16000, mono=True) auto-resample; sudah teruji di dev |
| 7 | ASR cold start lambat (>30 detik) saat pertama call | LOW | Acceptable; jelaskan "model loading" ke audience saat demo |
| 8 | HP test offline saat demo | MEDIUM | Test seluler dulu sebelum demo; siapkan offline error message |

____________________________________________________________

## 7. Kriteria Verifikasi

### 7.1 Smoke Test Pra-Demo (dari HP fisik, koneksi seluler bukan WiFi laptop)

| # | Skenario | Expected Result |
| --- | --- | --- |
| 1 | Register user baru | Token diterima, user object kembali |
| 2 | Login dengan kredensial yang valid | Redirect ke home, token persistent |
| 3 | Pilih Jilid 1 dari home | List halaman muncul (hardcoded data, tidak butuh API) |
| 4 | Tap kata "اَ" di Hal 1 → rekam suara "A" → tunggu | Transcript ASR muncul dari HF Spaces, status match/mismatch tampil <10 detik (kecuali cold start 30 detik pertama) |
| 5 | Selesaikan semua kata di lesson, tekan "Selesai" | Lesson result tersimpan, skor tampil |
| 6 | Tab Progres | Progress bar Jilid 1 terupdate sesuai % completion |
| 7 | Tab Riwayat | Entri evaluasi terbaru muncul dengan timestamp & skor |
| 8 | Tab Profil → Edit nama → save | SnackBar success, nama terupdate di UI dan persist setelah re-login |

### 7.2 Endpoint Health Check

| Endpoint | Expected Response |
| --- | --- |
| GET https://<user>-tilawati-asr-exp03e3.hf.space/health | {"status":"ok","model":"ASR-EXP-03-E3","device":"cpu"} |
| GET https://<app>.railway.app/health | 200 OK |
| POST https://<app>.railway.app/api/auth/register | 201 + token |

____________________________________________________________

## 8. Estimasi Waktu & Milestone

| Fase | Estimasi | Target Tanggal |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — Dokumen rancangan | 30 menit | 2026-05-17 (hari ini) |
| Fase 1 — Sync & fix artefak | 30 menit | 2026-05-17 |
| Fase 2 — Deploy HF | 1–2 jam | 2026-05-17 atau 2026-05-18 |
| Fase 3 — Deploy Railway | 1–2 jam | 2026-05-18 |
| Fase 4 — Build APK + sideload | 30 menit | 2026-05-18 |
| Fase 5 — E2E testing | 1–2 jam | 2026-05-18 atau 2026-05-19 |
| Total | 4–7 jam | Demo siap: 2026-05-19 / 2026-05-20 |

____________________________________________________________

## 9. Out of Scope (Sesi Ini)

Daftar item yang TIDAK dikerjakan pada sesi deploy ini (catat untuk sesi berikutnya jika diperlukan):

Refactor scoring /submit_lesson_result per-komponen (user setuju biarkan overall_score sama untuk semua)

Refactor lesson data dual-source (frontend hardcoded vs backend ai_service.py)

Konten Jilid 2–6 (Jilid 1 cukup untuk demo)

Deploy classification model ke remote (fallback graceful sudah ada)

EXP-04 Focal CTC (model lanjutan, belum siap deploy)

Unit/integration test

Migrasi ke Alembic (startup hook create_all cukup untuk MVP)

____________________________________________________________

## 10. Lampiran

### 10.1 Referensi Dokumen Terkait

Tilawati/DEPLOYMENT_PLAN.md — plan deploy versi lama (referensi HPT-D, perlu update label)

Tilawati/progress_tracker.md — log progres development

Tilawati/CLAUDE.md — aturan AI & konteks proyek

Model/Blueprint dan Rancangan/rancangan_alur_ASR_extended.docx — rancangan eksperimen ASR (sumber metrics E3)

C:\Users\mirza\.claude\plans\apa-yang-harus-dilakukan-radiant-locket.md — plan eksekusi sesi (detail teknis langkah)

### 10.2 Kontak

Pengembang: x4veront@gmail.com

Target demo: Sidang Tugas Akhir Tilawati Hijaiyah ASR

____________________________________________________________

Akhir dokumen.